卒業研究作業報告書

R4GB03野口遥人

個人の作業内容

今週(20210510~20210513)

・卒業研究で作成している詳細設計の作成

・状態遷移図の作成

　→共にGitHubにアップロード済

来週(20210517~20210521)

・リーダーからの指示により、ゲームの細かい詳細設計書の作成を急ぐ。

現在の工程

詳細設計を野津、水井とともに作成

・現状の問題点

　とにかくスロットに関する知識が不足している。

　パターン把握のため稼働中のスロットについての調査が必要あり。

　設計項目も少々多めになっているため残業の可能性あり。