2021/5/14

作業報告書

R4BB06野津幸太

メンバーの作業内容

* 全員：ゲームの詳細設計
* 長谷:就職活動の為離脱
* 野口、野津、水井：ゲームの詳細設計
* 野口、野津、水井；レポート提出に関する補助作業

メンバーの進捗

* 詳細設計40％
* レポート提出に関する補助作業１００％

全体スケジュール

４月～５月中旬：企画書の作成、WBSの作成

５月末まで：基本設計、詳細設計書の作成

６月～９月：コーディング開始

９月～１２月：テスト、デバッグ

１１月～２月：資料作成、レベルデザイン

メンバーの現在の工程

野津、野口、水井：詳細設計作業中　　長谷:就職活動で離脱(来週まで)

来週の予定

基本設計書、詳細設計書の作成(引き続き)

現状の問題点

メンバー：設計段階では問題なし

チーム：難易度の調整や出題の形式の具体案の聞き込み

問題に対する対策

メンバー：設計段階では問題なし

チーム：難易度の調整や出題の形式の具体案の聞き込み