2021/5/21

作業報告書

R4BB06野津幸太

メンバーの作業内容

* 全員：ゲームの詳細設計
* 長谷:就職活動の為離脱
* 野口、野津、水井：ゲームの詳細設計→基本設計の文章化を実施

※チーム全体で話し合いながら進めたため、モノがあるのは書記の野口のみ

* 野口、野津、水井；GitHubの環境設定→野口が未完成

メンバーの進捗

* 詳細設計90％
* GitHubの環境設定80％

全体スケジュール

４月～５月中旬：企画書の作成、WBSの作成

５月末まで：基本設計、詳細設計書の作成

６月～９月：コーディング開始

９月～１２月：テスト、デバッグ

１１月～２月：資料作成、レベルデザイン

メンバーの現在の工程

野津、野口、水井：詳細設計、基本設計作業中　　長谷:就職活動で離脱(来週まで)

来週の予定

今週の積み残し作業

リーダーが復帰の為、そこで今後の予定が確定

現状の問題点

メンバー：設計段階では問題なし

チーム：難易度の調整や出題の形式の具体案の聞き込み

問題に対する対策

メンバー：設計段階では問題なし

チーム：難易度の調整や出題の形式の具体案の聞き込み